Tehniline kirjeldus

- Taustainfo

Hanke objektiks on Andmete teabevärav (edaspidi ATV) (täna toodangus) oma komponentidega ja andmehalduse rakendus RIHAKE (täna toodangus) oma komponentidega (edaspidi teenused).

Hanke eesmärk on ATV ja RIHAKEse uute loodavate komponentide ja täiendustööde eelanalüüs, konsultatsioon, arendustööde teostamine rakenduse uute funktsionaalsuste loomiseks ja  liidestuste tegemiseks, olemasolevate funktsionaalsuste täiendamiseks vastavalt kasutajate vajadustele, olemasolevate funktsionaalsuste parendamiseks ning rakenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks. Hanke tulemusena teostatud tööd sisaldavad tarkvara koodi, dokumentatsiooni ja juhendmaterjali kaasajastamist, testimist ja nõustamist.

Andmete teabevärav

Andmete teabevärava eesmärk on anda igaühele terviklik ülevaade riigi käes olevatest andmetest ja võimalustest nende taaskasutamiseks.

Andmete teabeväravas avalikustatakse asutuste infosüsteemides, andmehalduse platvormidel ja RIHAKEstes loodud kirjeldused ning andmete taaskasutajad jõuavad teabevärava kaudu kiiresti ja efektiivselt reaalsete, asutuses hallatavate, andmeteni.

Avaandmete teabevärav on leitav aadressilt: https://avaandmed.eesti.ee/.

Teabevärava avalik kood on leitav Koodivaramust: https://koodivaramu.eesti.ee/andmete-teabevarav, mille kaks alagruppi on avalikkusele turvalisuse huvides suletud.

RIHAKE

RIHAKE on asutusse paigaldatav andmehalduse rakendus, mille eesmärk on võimaldada andmekirjelduse standardi kohaselt kirjeldada asutuse andmestikke, kirjeldada andmestikes kasutatavaid klassifikaatoreid ja loendeid, koostada andme- ja ärisõnastikke ning edastada andmekirjeldusi teistesse süsteemidesse. RIHAKE toetab andmete haldamist asutuses ja võimaldab seeläbi parandada andmete taaskasutust ja leitavust.

RIHAKEst kasutav asutus loob RIHAKEses andmestiku standardikohase üldise kirjelduse, skaneerib relatsioonilise andmebaasina hallatava andmestiku füüsilist mudelit, seeläbi tuvastatakse tabelite ja veergude (andmeväljade) olemasolevad metaandmed ning rikastakse neid sisulise tähendusega ehk seotakse asutuses kasutatavate mõistetega. Andmehalduse süsteemides ja RIHAKEstes loodud kirjeldused avalikustatakse Andmete teabeväravas ning andmete taaskasutajad jõuavad teabevärava kaudu kiiresti ja efektiivselt reaalsete ja asutuses hallatavate andmeteni.

RIHAKE koosneb:

1.	rihake-fe on Angular raamistikus kasutajaliides. Kasutajaliidese failide serveerimiseks kasutatakse Ngnix serverit.

2.	rihake-be on RIHAKE Java Spring rakendus.

3.	rihake-sso on Keycloak põhine sso autentimisserver. Keycloak serveri vahendusel teostatakse kasutajate autentimist TARA kaudu.

4.	rihake-pgha on Postgre Patroni klaster kus paiknevad erinevad andmebaasid. Andmebaasid on isoleeritud, baasi tasemel omavahelist suhtlemist ei toimu.

- Tööde eesmärk

  - Tööde sisuks on Andmete teabevärava ja RIHAKEse jätkuarenduste analüüs ning analüüsi tulemusel (sh nii pakkuja, hankija kui ka muu osapoole teostatud analüüsi tulemusel) selgunud arendusvajaduste teostamine. Tööde hulka kuuluvad ka suuremahulised arendused, mis eeldavad eelnevat analüüsi.

  - Arendustööd sisaldavad eelanalüüsi, tarkvara koodi muudatusi, dokumentatsiooni ja juhendmaterjali kaasajastamist, testimist ja nõustamist.

  - Arendustööde mõiste hõlmab tellija otseste juhiste alusel raam- ja hankelepingu täitmist (nn töötundide ostmine).

  - Arendustööde sisu võib tuleneda näiteks:

    - keskkonna muudatustest (veebilehitsejate, operatsioonisüsteemide jne uuendustest);

    - tellija soovist muuta eelnevalt realiseeritud funktsionaalsust;

    - tellija soovist võtta kasutusele uut funktsionaalsust;

    - vajadusest parandada ilmnenud vigu.

  - Töid osutatakse ulatuses, mis on vajalik teenuste normaalseks funktsioneerimiseks.

  - Arendustööde tegemise käigus kohustub täitja:

    - parandama teenuses tuvastatud vead ning taastama tarkvara töövõime vastavalt kokkulepitud tähtaegadele.

    - uuendama või asendama teenuse dokumentatsiooni;

    - turvavea leidmisel või turvaveast teada saamisel informeerima tellijat koheselt veast;

    - välja töötama ja väljastama süsteemis leitud turvavigu kõrvaldavaid turvaparandusi.

  - Olenevalt tööde iseloomust võivad üleantavad tulemid olla näiteks:

    - eelnevalt realiseeritud tarkvara funktsionaalsuse muudatused või parandused vastavalt tellija soovile;

    - uute funktsionaalsuste või komponentide lisamine ja konsultatsioon vastavalt tellija soovile;

    - olemasolevate rakenduste vigade, mis on tekkinud uute funktsionaalsuste lisamisega, parandused.

  - Iga tulemiga antakse üle ka uuendatud dokumentatsioon (RIA Confluence´is, kui ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti).

- Nõuded töökorraldusele

  - Tellijal on õigus koostöös täitjaga täpsustada ja/või korrigeerida hankega tellitavate tööde skoopi juhul kui tööde käigus selgub selleks põhjendatud vajadus. Tööde täpsem skoop ja prioriseerimine lepitakse kokku tellija esindajaga regulaarselt toimuvatel kohtumistel ja toimub veahaldussüsteemis Jira.

  - Tööde tellimused, nende eeldatav maht ning teostamise aeg lepitakse kokku asjakohase veahaldussüsteemi kande juures. Kui hinnanguline töömaht suureneb, tuleb see tellijaga kooskõlastada.

  - Tellija varustab täitjat kasutuslugude kirjelduste sisendiga ning tööde teostamiseks vajaliku igakülgse informatsiooniga.

  - Tööde teostamise perioodil (nt sprint) toimub igal nädalal eelmise nädala kokkuvõtte ja uue nädala planeerimise kiirkoosolek (võib kasutada kaugtöövahendeid, nt MS Teams).

  - Arenduste käigus tuleb arvestada RIA teenuste arendamise põhimõtetega, mis tehakse täitjale avalikuks lepingu täitmise käigus.

  - Täitja peab töö planeerimisel ja teostamisel arvestama ning tegema konstruktiivset koostööd tellija teiste koostöö- ja arenduspartneritega.

  - Täitja annab tellijale kohe teada tööde teostamisel vajaliku info puudumisest, tööülesannete lõppemisest, tekkinud tõrgetest jms. Viivituse ajal, mil tellija täpsustab infot, lahendab tõrget vms, teostab täitja neid tööülesandeid, milles on vajalik info olemas ja pole tõrkeid.

  - Täitja osaleb projekti tulemite (nt RIA koostööpartnerite infopäev, arhitektuuripaneel vms projektiga seotud tulemid) esitlustel.

  - Kõik tööde (vahe)tulemused hoitakse git lahenduse baasil ning tulemused on avalikustatud.

  - Kokkuleppel täitjaga võib tellija (või tema poolt volitatud isikud) teha lähtekoodi muudatusi.

  - Tööde täitja kasutab arendamiseks ja testimiseks täitja enda keskonda enne koodi tellija sidusarenduse keskkonda paigaldamist.

  - Tööde täitja kasutab tellija sidusarenduse keskkonda rakenduse paigaldamiseks ja täiendavaks testimiseks ning vajadusel tekitab automaatteste. Tellija sidusarenduse keskkonnaks on Jenkins.

  - Tööde täitja tagab koodi ülevaatuse (code review) tiimisiseselt.

  - Tarkvara tarnimine, ülespanek, seadistamine ja testimine toimub tellija sidusarenduse keskkonnas, võttes aluseks ja näidiseks olemasolevad projekti seadistused.

  - Töötundide osas toimub igapäevane raporteerimine tellija JIRAs tööülesannete ja meeskonnaliikme täpsusega.

  - Projekti dokumentatsioon on RIA Confluence’is. Osaliselt, nt lõppkasutaja dokumentatsiooni puhul, võidakse selle alternatiivsesse asukohta dubleerimise osas kokku leppida tööde käigus.

  - Töid teostatakse tihedas koostöös tellijaga ja tööde vahetulemid kooskõlastatakse tellijaga.