„Andmeplatvormi juurutus- ja arendusteenused“ tehniline kirjeldus

Sisukord

1.	Eessõna	1

2.	Üldine teave Põhja-Eesti Regionaalhaigla kohta	1

3.	Hanke selgitus – Osa 1	2

3.1.	Hanke eesmärgid	2

3.2.	Praegune olukord	3

3.3.	Spetsifikatsioon ja nõuded	3

3.4.	Hankelepingu oletuslik ajakava ja tulemid	4

4.	Teenuse üldtingimused – Osa 1	7

4.1.	Teenuse osutamisel Töövõtja:	7

5.	PoC (Proof of Concept) - Osa 1	7

5.1.	PoC skoop	7

5.2.	Eeldused ja piirangud	9

5.3.	PoC edukriteeriumid	10

5.4.	Järgmised sammud	11

# Eessõna

Käesolev dokument on SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla riigihanke „ … “ teenuse kirjeldus.

Tellija all mõistetakse käesolevas dokumendis hankijat (Regionaalhaigla Grupp, mida esindab Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla), edaspidi ka Regionaalhaigla.

Töövõtja all mõistetakse käesolevas dokumendis pakkujaid, kellega sõlmitakse hankemenetluse tulemusel raamleping(ud).

Käesolev riigihange koosneb kahest osast:

- Andmeplatvormi juurutamine ja arendamine - riigihanke osa 1

- Arendus- ja hooldustööde teostamine (edaspidi “arendustöö”) - riigihanke osa 2

Antud hanke raames sõlmitud lepingute täitmiseks vajaliku tarkvara ning pilveteenuse soetamine ei sisaldu käesoleva hanke skoobis.

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla sõlmib eraldi lepingud üksikute tarkvarakomponentide müüjate ja/või pilveteenuse pakkujatega, kes tarnivad andmeplatvormi jaoks vajalikke spetsiifilisi tehnoloogiaid, tööriistu või teenuseid.

Need lepingud määratlevad iga komponendi või teenusega seotud litsentsimise, toe, vastavuse, turvalisuse ja teenusetaseme ootused.

Iga leping viiakse kooskõlla üldise raamlepinguga, et tagada andmeplatvormi kõigi komponentide koostalitlusvõime ja järjepidevuse.

Selline struktureeritud lähenemine tagab, et Regionaalhaigla säilitab tervikliku juhtimismudeli, võimaldades samal ajal paindlikkust erinevate tehnoloogiapakkujate haldamisel andmeplatvormide ökosüsteemis.

# Üldine teave Põhja-Eesti Regionaalhaigla kohta

Regionaalhaigla on Eesti tipphaigla, mille põhiväärtused on pühendumine ja professionaalsus, hoolivus ja vastutustundlikkus, avatus ja koostöövalmidus. Regionaalhaigla on Eesti juhtiv tervishoiuasutus ja tervishoiusektori innovatsiooni eestvedaja, kes vastutab Põhja-Eesti ja saarte elanike meditsiinilise turvalisuse eest. Regionaalhaigla grupis töötab patsientide heaks ligi 5000 inimest – meeskonda kuuluvad arstid, õed, hooldajad ja muude erialade spetsialistid. Arste on Regionaalhaiglal üle 500, lisaks praktiseerib Regionaalhaiglas pidevalt enam kui sada arsti-residenti.

Peamiseks teeninduspiirkonnaks on Tallinn (ca 50% haigla patsientidest), Harjumaa (ca 20% haigla patsientidest) ja Kesk-, Lääne- ja Ida-Eesti maakonnad, kuid teenindatakse ka Lõuna-Eesti elanikke. Regionaalhaigla osutab kiirabiteenust Harjumaal, Raplamaal, Hiiumaal, Läänemaal ja Eesti väikesaartel ning reanimobiilteenust Põhja-Eestis.

Regionaalhaigla osutab kõige suuremas mahus kõrgeima keerukusastmega raviteenust kogu Eestis. Ravijuhtude keskmine keerukus ehk CMI (Case Mix Index) on 1,47 (2021: 1,54). Eesti haiglate keskmine on 1,11 (2021: 1,15).

Regionaalhaigla peab oma andmehaldust ja analüütika lahendusi arendades vajalikuks koondada olulised ärilised ja meditsiinilised andmed ühtsesse turvalisse andmeplatvormi. Uue platvormi abil parandatakse andmete kättesaadavust, kvaliteeti ja aruandluse võimekust, et toetada tõenduspõhist juhtimist ja tõhusat teenuse osutamist.

# Hanke selgitus – Osa 1

## Hanke eesmärgid

Hanke eesmärk on arendada ja juurutada kaasaegne andmeplatvorm, mis võimaldab Regionaalhaiglal tõhusalt hallata, töödelda ja kasutada andmeid otsuste tegemiseks, mille tarbeks sõlmitakse töövõtjatega üks raamleping ja üks hankeleping:

- Hankeleping andmelao ühe töövõtjaga, kes hakkab selle raames arendama ja juurutama kaasaegset andmeplatvorm - riigihanke osa 1.

- Raamleping kuni kolme töövõtjaga, kes hakkavad selle raames toetama uute aruannete loomisel, erinevate arendustega ja uute liideste ühendustega - riigihanke osa 2.

Tellijal on õigus vastavalt vajadusele tellida raamlepingu alusel pilvepõhise andmeplatvormi juurutus- ja arendusteenuseid töövõtjatelt.

Raamlepingus kirjeldatakse platvormi juurutamise, haldamise ja edasiarendamise üldtingimusi, kohustusi ja pikaajalisi koostööpõhimõtteid.

Eesmärk on:

- Läheneda uue platvormi ülesehitusse KPI-põhiselt.

- Senise andmelao sisu ja funktsionaalsuse migreerimine koos täiendustega.

  - Kuna praegusele andmelaole pole pika aja jooksul eriti täiendusi tehtud, kuid samas on arenenud nii ärivajadused kui alliksüsteemide sisu, siis ei ole mõttekas senist sisu muutmata kujul üle kolida.

- Iga olemasoleva kasutusloo ülevaade, kus vaadeldakse:

  - kui hästi see täidab praeguseid ärivajadusi,

  - millised omadused või andmed puuduvad,

  - milliseid seotud ärivajadusi see veel katta võiks, kui lisada samadest protsessidest või allikatest täiendavaid andmeid,

  - kui suur on arendustöö maht kasutusloo täiendamiseks või kohandamiseks

  - ning milline on kasutusloo prioriteet teiste kasutuslugude seas.

- Master Data Management lahenduse kolimine.

- Võimaldada reaalajas või peaaegu reaalajas andmetöötlust operatiivse töö jälgimiseks ja analüüsimiseks.

- Toetada masinõpet ja tehisintellektipõhist analüüsi, võimaldades ennustavat ülevaadet ja automatiseerimist.

- Vähendada ärikriitiliste süsteemide koormust ja riske.

- Parandada andmehaldust, turvalisust ja vastavust.

  - Turvalisuse ja ligipääsupiirangute rakendamine vastavalt E-ITS nõuetele.

- Parandada andmete juurdepääsetavust ja iseteeninduse võimalusi:

  - Võimaldada ärikasutajatel ja analüütikutel struktureeritud ja juhitud andmekeskkonna kaudu andmetele hõlpsalt juurde pääseda ja neid analüüsida;

  - Toetada iseteeninduslikku analüüsi täpselt määratletud andmemudelite ja standardiseeritud andmemääratlustega;

  - Pakkuda API-sid ja liideseid andmeteenuste integreerimiseks teiste rakenduste ja äriprotsessidega.

- Maskeerimise/pseudonümiseerimise lahenduse välja töötamine andmelao jaoks.

- Viia täiendavate andmete võimekus andmelattu.

- Metaandmete haldus ja äriloogika dokumenteerimine.

- Toetada erinevaid andmelao ja Tableauga seotud arendustöid.

Tuleviku laienduste nõue.

Töövõtja peab tagama, et pakutud lahendus:

- Võimaldab tulevaste komponentide sujuvat integreerimist ilma suuremate arhitektuuriliste muudatusteta;

- Toetab koostalitlusvõimet kavandatud funktsioonidega, tagades mastaapsuse ja paindlikkuse tulevaseks laienemiseks;

- Järgib valdkonna parimaid tavasid, et vältida müüjaga seotust ja vältida tehnilisi piiranguid, mis võivad edasist arengut takistada.

Lõplik lahendus peab olema modulaarne, skaleeritav ja laiendatav, tagades, et Regionaalhaigla saab järk-järgult lisada uusi komponente ilma platvormi põhifunktsionaalsust häirimata.

## Praegune olukord

Olemasolev andmeladu on tehniliselt vananenud ning arendus/haldusprotsessidest tulenevate kitsaskohtadega. Andmete muutmine läbi andmelao kättesaadavaks on aeganõudev. Praeguse andmelao maht on umbes 530GB.

Tulenevalt eelnevast ei suuda praegune andmeladu organisatsiooni aruandlusvajadust andmetega katta (ERP andmete katvus väike jmt). Kasutusel on Tableau Prep töövood laoandmete liidestamiseks erinevate laoväliste allikatega. Aruandlust teostatakse osaliselt ka tabeltöötlustarkvaradega, palju kasutatakse allikate aruandlusmooduleid, andmete eksportimist allikatest jmt.

## Spetsifikatsioon ja nõuded

Käesoleva hanke raames toimub Regionaalhaigla olemasoleva andmelao andmete migreerimine, uue andmeplatvormi juurutamine ja konsultatsioon. Andmeplatvorm toimib keskse infrastruktuurina andmete haldamiseks, töötlemiseks, analüüsiks ja integreerimiseks kogu organisatsioonis. See toetab ärianalüüsi ja aruandlust, tagades samal ajal mastaapsuse, turvalisuse ja tõhususe.

Andmeplatvormi juurutamine hõlmab muuhulgas järgmist:

- Skaleeritava ja turvalise andmeplatvormi juurutamine;

- Integreerimine sisemiste ja väliste andmeallikatega, et hõlbustada sujuvat andmevahetust;

- Andmetöötluse, salvestamise ja teisendamis võimaluste leidmine tõhusa analüüsi ja aruandluse võimaldamiseks;

- Turvalisus-, juhtimis- ja vastavusmehhanismide loomine, et tagada andmete terviklikkus, varundus, juurdepääsukontrollid ja regulatiivne vastavus;

- Platvormi juurutamine ja operatiivne tugi töökindluse ja jõudluse tagamiseks.

Soovitud lahendus:

Põhjaliku eelanalüüsi tulemusel on tellija valinud soovitud platvormiks Snowflake koos best-of-breed vabavaraliste analüütikat toetavate tööriistade paketiga. Toome all järgnevas tabelis välja võrdluse, mida tellija soovib ja mis on hetkel kasutusel:

| Funktsionaalsus | Parima kvaliteedi äriversioon + avatud lähtekood | Vastav tänane Regionaalhaigla lahendus |
| --- | --- | --- |
| Orkestreerija | Airflow | MS SSIS |
| Jälgimine ja monitooring | Airflow | MS SSIS |
| Andmete laadimine failidest ja andmebaasidest | Airbyte | MS SSIS |
| Andmete laadimine API-st | Airbyte (Python) | MS SSIS |
| Äriloogika | DBT (SQL) | MS SQL DB |
| Automatiseeritud testimine | DBT (SQL) | puudub |
| Transformatsioonimootor | Snowflake | Tableau raportid |
| Päringumootor | Snowflake otsinguteks / Tableau väljavõteteks | MS SQL DB |
| Koodirepo, CI/CD | Bitbucket | Bitbucket |
| Kasutajaliides (Front-end) | Tableau | Tableau |
| Objektsalvestus | Azure ADLS Gen 2 | puudub |
| Väline tabeliformaat | Iceberg | puudub |
| Käsitsi andmete sisestus (Master Data Management) | Directus | Optime MDM |
| Logimine | Airflow, Airbyte, DBT logid Snowflake’i või ADLS Gen2-sse | MS SSIS |

## Hankelepingu oletuslik ajakava ja tulemid

Hankeleping võiks olla jaotatud 3 faasi:

- Faas 1 = PoC (esimesed KPId).

  - Eesmärk: luua esimesed KPI-põhised ärilised tulemused uuel platvormil ja luua korduvkasutatavad mustrid. Esimene toimiv Tableau aruanne.

- Faas 2 = PoC’i järgne faas.

  - Eesmärk: 4 toimivat Tableau aruannet. Tulemuste konsolideerimine ja ettevalmistus Faasiks 3.

- Faas 3 = Standardiseerimine (CI/CD, audit, KPI portfell laiemalt).

  - Eesmärk: muuta PoC’ist saadud kogemus organisatsiooniüleseks praktikaks. 10 Tableau aruannet.

Regionaalhaigla poolne sisend, mida kasutada projektiplaanis. Täitja võib seda vastavalt vajadusele täiendada, kui näeb selleks vajadust:

- Faas 1 – PoC (umbes kuud 3)

| Eesmärk | Peamised tegevused | Peamised väljundid |
| --- | --- | --- |
| Luua töövalmis PoC keskkond. | PoCi läbiviimine (täpsemalt kirjeldatud peatükis 3.) | Töökorras PoC keskkond; Esmane Tableau aruanne. |
| Koguda ja struktureerida PoC tulemused, valmistades ette järgmise faasi | PoC tehnilise ja arhitektuurse dokumentatsiooni koostamine; PoC tulemuste hindamine: andmekvaliteet, jõudlus, skaleeritavus ja kõrge käideldavuse demonstreerimine;. Kasutajakoolitus võtmekasutajatele (ainult PoC tulemuste hindamiseks); Lõpphinnangu ja soovituste koostamine Faas 2 ettevalmistamiseks. | PoC tulemuste dokumentatsioon ja soovitused; Koolitatud võtmekasutajad; Hinnatud PoC tehniline ja äriline sobivus. |

- Faas 2 – PoC’i järgne faas ( umbes 4 kuud)

| Eesmärk | Peamised tegevused | Peamised väljundid |
| --- | --- | --- |
| Demonstreerida PoC-i tulemusi ja valmistada ette laiem kasutuselevõtt | Esimeste KPI-de aruannete ja dashboardide avaldamine kasutajatele; Kasutajakoolitused (Tableau, KPI loogika – kuni 10 inimest, 2h inimese kohta); Kasutajate tagasiside kogumine ja analüüs; | 4 Tableau aruannet; Toimivad KPI aruanded ja dashboardid; Koolitatud võtmekasutajad. |
| Tagada turvalisus ja luua arenduse miinimumstandardid | Andmetöötlusriskide hindamine koostöös infoturbe ja E-ITS spetsialistidega (sh pseudonüümimise vajadus); Esmased arendusmustrite ja nimekonventsioonide kokkulepped (ligipääsud, dokumenteerimise reeglid). | Riskihindamise raport ja soovitused; Arendusmustrite esmane versioon. |
| Luua raamistik BI ja andmeanalüüsi koostööks ning tulevaste KPI-de halduseks | Analüütikakogukonna (BI foorum, Teams kanal) loomine; Esimene dokumenteeritud KPI register (esimesed KPI-d PoC-ist); BI stylebooki algversioon; Tulemuste hindamine: andmekvaliteet, jõudlus, skaleeritavus. Otsus järgmiste KPI-de arendamiseks Faasis 3. | BI kogukond ja suhtluskanalid loodud; KPI register ja visuaalne standard; |

- Faas 3 - Standardiseerimine (umbes 10 kuud)

| Eesmärk | Peamised tegevused | Peamised väljundid |
| --- | --- | --- |
| Laiendada PoC-is valideeritud arhitektuuri kogu organisatsiooni KPI-dele ja tagada ühtne standard | Täiendavate KPI-de (nt 10–15 ärikriitilist) integreerimine; Andmeallikate ja integratsioonide lisamine; Andmeobjektide ja mudelite standardiseerimine; KPI registri laiendamine ja versioonihaldus. | 10 Tableau aruannet; Laiendatud KPI register; Töötavad integratsioonid; Ühtlustatud KPI standardid ja nomenklatuur. |
| Standardiseerida KPI-de loomise ja halduse protsessid | Andmehalduse protsesside dokumenteerimine (mudelid, äriloogika, aruandeloogika); | Dokumenteeritud andmehaldusprotsessid; |
| Luua professionaalne arendus- ja haldusprotsess | CI/CD protsessi käivitamine (versioonihaldus, automaattestid, deployment); Auditlogide süsteemi rakendamine Snowflake’is (E-ITS vastavus); dbt projektistruktuuri ja arendusmustrite standardiseerimine. | CI/CD pipeline toimib; Auditlogide süsteem töötab; Standardiseeritud arendusmustrid. |
| Laiendada analüütikat uutesse domeenidesse ja tugevdada kasutajate kaasamist | Uute KPI gruppide arendus (nt EMO, personali efektiivsus, kuluarvestus); Dashboardide loomine Tableaus (BI stylebooki järgi); Koolitusprogrammi laiendamine (valdkondlikud koolitused, self-service). | 3 uut dashboardi ja sellega seotud KPI-d; Luua self-service BI võimekus; Koolitatud vähemalt 20 valdkonna kasutajad. |
| Seostada KPI register ja aruanded, toetada organisatsiooni võimestamist | KPI registri sidumine aruannetega (tooltipid, lingid, metaandmed); Self-service BI koolitused kogu organisatsioonis; Onboarding materjalide loomine uutele analüütikutele ja BI kasutajatele. | Sidustatud KPI register ja aruanded; Loodud videokoolituse materialid; Onboarding käsiraamatud. |
| Hinnata standardiseerimise edukust ja määrata järgmised arengusuunad | KPI-de katvuse ja kvaliteedi hindamine; Prioriteetsete KPI projektide ja automatiseerimise vajaduste määratlemine. | Järgmise faasi tegevusplaan; Uuendatud andmestrateegia. |

# Teenuse üldtingimused – Osa 1

## Teenuse osutamisel Töövõtja:

- Seadistab ja juurutab andmeplatvormi, mis põhineb hallatud pilveteenustel ning sisaldab pilvepõhist andmeladu;

- Migreerib koos täiendustega senise andmelao sisu ja funktsionaalsuse;

- Juurutab andmekataloogi;

- Platvormi arendamisel kasutab DataOps- või DevOps-põhimõtteid, sealhulgas automaatseid CI/CD protsesse, infrastruktuuri koodipõhist haldust ning konfiguratsiooni- ja koodihalduse tööriistu;

- Platvormis kasutab andmete voogedastuse tehnoloogiaid;

- Turvamehhanismid võimaldavad autentimist, autoriseerimist ja juurdepääsuõiguste haldust vastavalt organisatsiooni sisemistele poliitikatele ja standarditele (arvestada tuleb Eesti infoturbestandardis (E-ITS) käsitletuga).

- Koolitab tellija võtmeisikuid platvormi haldamiseks, kasutamiseks ja konfigureerimiseks.

# PoC (Proof of Concept) - Osa 1

Käesolev peatükk kirjeldab Regionaalhaigla pilvepõhise andmeplatvormi kontseptsiooni tõestuse (PoC) ulatust. PoC viiakse läbi eesmärgiga kinnitada kavandatud arhitektuuri ja valitud tehniliste komponentide koostoimivust ning sobivust organisatsiooni vajadustega. PoC tulemusena saadakse oluline sisend otsustamaks, kas ja kuidas jätkata platvormi täismahus juurutamist ja täitjaga koostöösuhete loomist.

PoC eesmärgiks on valideerida Regionaalhaigla pilvepõhise andmeplatvormi arhitektuuri ning valitud tehniliste komponentide sobivust, ühilduvust ja vastavust tehnilistele ning ärilistele nõuetele. Selleks hinnatakse lahenduse töökindlust, jõudlust ja skaleeritavust, samuti vähendatakse võimalikke tehnilisi ja ärilisi riske. PoC tulemusena saadakse kindlustunne kavandatava lahenduse toimivuses enne lõplike otsuste tegemist.

# PoC skoop

    - PoC keskkonna ülesseadistamine

Esimese sammuna luuakse ja häälestatakse PoC läbiviimiseks vajalik testkeskkond pilveteenuse pakkuja juures. Selle käigus:

- Luuakse ja seadistatakse demokeskkond ning vajalikud kasutajakontod;

- Luuakse arhitektuur;

- Käivitatakse vajalikud andmeplatvormi teenused;

- Seadistatakse autentimine, autoriseerimine ja õiguste haldus.

    - Andmehõive valitud andmeallikast

Teise sammuna viiakse läbi andmehõive ühest tellija poolt valitud andmeallikast, keskendudes Change Data Capture (CDC) tööriista (Airbyte) valideerimisele. Selle etapi käigus tuleb:

- Paigaldada ja seadistada CDC platvorm Regionaalhaigla andmekeskuses;

- Luua turvaline võrguühendus kohapealse infrastruktuuri ja pilvekeskkonna vahel;

- Hinnata CDC platvormi võimekust ajalooliste andmete esmaseks laadimiseks ja muudatuste reaalajalähedaseks laadimiseks andmelattu;

- Laadida andmed valitud alliksüsteemist toorkujul otse andmejärve, hinnates laadimise jõudlust, skaleeritavust ja latentsust. Hindamise aluseks on:

  - Ajalooliste andmete laadimisele kuluv aeg;

  - Reaalaja andmete latentsus.

- Hinnata lahenduse mõju alliksüsteemi jõudlusele ja stabiilsusele;

- Leida optimaalne andmeformaat andmejärves nii allikatest laadimise kui andmete edasise kasutuse aspektist;

- Leida jõudluse ja kuluefektiivsuse vaates sobivaim laadimismeetod (pidev laadimine vs. mikro-laadimistsüklid);

- Leida CDC klastri optimaalne suurus;

- Näidata, kuidas on tagatud tõrkekindlus ja kõrgkäideldavus.

    - Andmejärv

Toorandmed salvestatakse Azure Data Lake Storage teenusesse. PoC käigus määratakse:

- Sobivaim andmejärve loogiline ja füüsiline struktuur;

- Sobivaim andmeformaat, arvestades jõudlust ja analüüsivajadusi;

- Sobivaim andmete partitsioneerimise strateegia (nt ajaline, organisatsiooniline, domeenipõhine), mis toetab tõhusat päringujõudlust ja haldust;

- Toorandmete säilituspoliitika (nt ajapõhine kustutamine või arhiivimine) ning selle rakendamise mehhanismid (nt lifecycle management ADLS-is);

- Kuluefektiivsuse tagamise meetodid, sealhulgas “kihiline” salvestus (hot/cool/archive), failide suuruse optimeerimine;

- Kasutajate autentimise ja autoriseerimise meetodid, sh Azure Active Directory (AAD) integreerimine, rollipõhine ligipääsukontroll (RBAC) ja vajadusel Access Control Listid (ACLs) objektitasandil;

- Andmekaitse meetodid, sealhulgas data in transit ja data at rest krüpteerimine, tundlike andmete maskimine või pseudonümiseerimine, vastavalt regulatiivsetele nõuetele (E-ITS).

    - Andmeladu

Regionaalhaigla andmeplatvormi keskseks komponendiks on tellija andmeladu, mis ühendab mitmeid andmeallikaid struktureeritud kujul.

Andmelao arenduses kasutatakse metoodikat, mis tagab:

- Täieliku andmete jälgitavuse ja ajaloo säilitamise;

- Skaleeritavuse ja paindlikkuse;

- Uute allikate integreerimise ilma olemasolevaid struktuure mõjutamata;

- Skeemimuudatuste haldamise lihtsustamise.

Laadimiste sagedus:

Andmed laetakse andmelattu vähemalt üks kord tunnis. PoC raames hinnatakse andmelao laadimiste toimivust, ressursikasutust ja latentsust.

Autentimine ja autoriseerimine:

- RBAC (Role-Based Access Control);

- RLS (Row-Level Security);

- CLS (Column-Level Security);

- Azure AD integratisoon;

- MFA (Multi_Factor Authentication).

    - ELT platvorm

Andmete laadimiseks andmejärvest andmelattu kasutatakse mallipõhist ELT-tööriista Airbyte, mis toob andmeid erinevatest allikatest ja laadib need andmelattu. SQL-kood peab olema jõudluselt optimeeritud valitud andmelao platvormi jaoks. Dbt teostab andmete transformatsiooni SQL-i ja mudelite kaudu otse andmelaos. Airflow haldab töövoogusid ja ajastusi, käivitab Airbyte’i ekstraktsioonid ja dbt transformatsioonid õiges järjekorras.

    - Aruandlus

PoC raames luuakse analüütiline aruanne, mis põhineb andmelao esitluskihil Tableau. Täpsed nõuded aruandele esitatakse PoCi käigus.

    - Andmekataloog ja andmekvaliteedi haldus

Andmete haldus hõlmab ainult PoC skoobis olevaid andmeid, andmelaos teostatavaid transformatsioone ja 1 Tableau aruannet. Vajalik on automatiseeritud regulaarne metaandmete kogumine järgmistest allikatest:

- Ühe alliksüsteemi andmebaasist:

  - andmebaasiobjektid (skeemid, tabelid, vaated, veerud, andmetüübid jne.);

- Andmejärve struktuuridest;

- Andmelao andmebaasist:

  - andmebaasiobjektid (skeemid, tabelid, vaated, veerud, andmetüübid jne.);

- ELT transformatsioonidest andmeatribuudi/veeru tasemel;

- Tableau aruannetest ja objektidest atribuudi tasemel.

Andmekataloog peab kogutud metaandmete põhjal olema võimeline esitama graafiliselt andmete päritolu vaate (Horizontal Data Lineage). Ideaalne lahendus võimaldab lõppkasutajal kuvada andmete päritolu vaadet erinevate abstraktsioonitasemetega - süsteemi tasemel, tabeli tasemel või veeru tasemel.

Andmekvaliteedi halduse süsteem peab võimaldama:

- andmekvaliteedi reeglite loomist;

- andmekvaliteedi testide kirjeldamist SQL lausete kujul;

- testide automaatset regulaarset täitmist;

- graafilist ülevaadet andmekvaliteedi hetkeseisust ja trendidest;

- automaatset hoiatussõnumite saatmist andmekvaliteedi vigade ilmnemisel.

## Eeldused ja piirangud

    - Tagatud lugemisõigus andmeallikatele;

    - Piisavad salvestus- ja arvutusressursid;

    - Andmekäitlus vastab turva- ja vastavusnõuetele;

    - Projekti kestvus: 3 kuud.

## PoC edukriteeriumid

Regionaalhaigla andmeplatvormi PoC edukust hinnatakse mõõdetavate ja kontrollitavate kriteeriumide alusel, mis on loetletud alljärgnevalt peatükkide lõikes.

    - PoC keskkonna edukas ülesseadmine

- Kõik platvormi komponendid on edukalt seadistatud ja kasutusvalmis (CDC platvorm, andmejärv, andmeladu, ELT platvorm ja andmekataloog).

- Autentimine ja autoriseerimine on edukalt rakendatud vastavalt Regionaalhaigla turvanõuetele järgnevalt:

  - RBAC - rollipõhine ligipääsu kontroll;

  - RLS - reapõhine turve;

  - CLS - veerupõhine turve;

  - Azure AD põhine autentimine;

  - MFA – mitmetasemeline autentimine.

    - Andmehõive (CDC) edukas valideerimine

- Allikasüsteemi jõudlusele ja stabiilsusele on mõõdetav mõju minimaalne (nt CPU või IO tõus mitte üle 5%);

- Optimaalne andmeformaat ja laadimismuster on selgelt identifitseeritud (nt Apache Parquet ja mikrotsüklid);

- CDC klastri optimaalne suurus on dokumenteeritud ja põhjendatud;

- Tõrkekindlus ja kõrge käideldavus on demonstreeritud vähemalt ühe simulatsiooniga.

    - Andmejärve edukas rakendamine

- Valitud ja rakendatud on optimaalne andmeformaat, struktuur ja partitsioneerimisstrateegia;

- Andmete säilituspoliitika on dokumenteeritud ja rakendatud;

- Kuluefektiivsuse meetmed on välja töötatud ja hinnatud;

- Andmete turvalisus, autentimine ja autoriseerimine on nõuetele vastav.

    - Andmelao edukas juurutamine

- Andmete tunnipõhine laadimine andmelattu toimub maksimaalselt 15 minutiga;

- Dimensionaalne esitluskiht (Snowflake) on toimiv ja toetab efektiivselt päringuid.

    - ELT lahenduse edukas rakendamine

- ELT tööriista mallidega loodud SQL-kood on jõudluselt optimeeritud ja dokumenteeritud;

- ELT-protsesside latentsus ja ressursikasutus on dokumenteeritud ning tellija poolt aktsepteeritud.

    - Aruandluse edukas rakendamine

- Aruanne laetakse välja ning on kasutajale loetav kuni 10 sekundiga;

- Aruandes kuvatavad andmed on korrektsed;

- Aruanne sisaldab kõiki PoCi alguses kokkulepitud seoseid, andmeid, veerge ja filtreid.

    - Andmekataloogi ja metaandmete halduse edukas rakendamine

- Automatiseeritud metaandmete kogumine toimib kõikidest kirjeldatud allikatest;

- Andmete vertikaalne (ärimõisted vs. füüsilised objektid) ja horisontaalne (data lineage) jälgitavus on edukalt demonstreeritud;

- Andmekataloog on kasutajale intuitiivne ja mugav kasutada.

## Järgmised sammud

- Töövõtja poolt toimiva lahenduse demonstreerimine Tellijale;

- Tellija poolt PoC tulemuste põhjalik analüüs ja hindamine;

- Tellija otsustab PoC tulemuste sobivuse või mittesobivuse üle;

- Tellija poolt juurutusotsuste tegemine ning järgmiste tegevuste plaanimine;

- Koostöö alustamine Töövõtjaga platvormi täismahus juurutamiseks.